# Краткая сводка проекта

Выявление подозрительных транзакций для премиальных клиентов

# Карточка инициативы

Название: Выявление подозрительных транзакций для премиальных клиентов

Идентификатор: BANK-FRAUD-2026-003

Заказчик проекта: Служба финансового мониторинга

Команда исполнения: Команда антифрод-аналитики

Срок реализации: с 01.03.2026 по 28.05.2026

# Основание

Поток транзакций растет, и ручная проверка не позволяет быстро находить все нетипичные операции.

# Цель проекта

Создать модель выявления подозрительных транзакций и механизм приоритизации операций для проверки.

# Задачи

Собрать выборку транзакций с разметкой.

Построить признаки аномальности поведения.

Сравнить модельный и rule-based подходы.

Подготовить прототип очереди проверки.

# Ожидаемый результат

Скоринговая модель риска подозрительной транзакции.

Правила приоритизации операций для проверки.

Дашборд контроля качества антифрод-сигналов.

Описание сценария пилотного внедрения.

# Метрики качества

Precision не ниже 0.70

Recall не ниже 0.60

# Риски

Недостаток размеченных кейсов снизит надежность оценки.

Ложные срабатывания могут перегрузить проверяющих.

Схемы мошенничества могут измениться после запуска.

# Критерии приемки

Подготовлены данные и описание источников.

Модель или аналитический прототип достигает целевых метрик.

Итоговый отчет согласован с заказчиком.