АО «БАНК»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Прогнозирование потребности в наличности для зарплатных клиентов»

# Общая информация

| Название проекта | Прогнозирование потребности в наличности для зарплатных клиентов |
| --- | --- |
| Код проекта | BANK-CASH-2026-004 |
| Заказчик | Операционный блок |
| Исполнитель | Команда прогнозной аналитики |
| Плановый срок | 01.04.2026 - 28.07.2026 |
| Тип проекта | Аналитический проект с ML-прототипом |

# Контекст проекта

Неравномерный спрос на наличность приводит к избыточным инкассациям или риску пустых банкоматов.

# Целевое состояние

Разработать модель прогноза спроса на наличность и рекомендовать объемы пополнения банкоматов.

# Основные работы

Собрать историю снятий и пополнений.

Добавить календарные и региональные признаки.

Сравнить модели временных рядов.

Подготовить рекомендации по пополнению.

# Планируемые результаты

Модель прогноза спроса на наличность.

Рекомендованные объемы пополнения по банкоматам.

Оценка экономического эффекта от оптимизации инкассации.

Отчет о качестве прогноза по регионам.

# Показатели успеха

Средняя абсолютная процентная ошибка не выше 18%

Уровень сервиса не ниже 97%

# Ограничения и риски

Праздничные пики могут ухудшить прогноз.

Пропуски телеметрии исказят остатки.

Логистические ограничения могут сделать рекомендации невыполнимыми.