АО «БАНК»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Система кредитного скоринга для физических лиц»

# Общая информация

| Название проекта | Система кредитного скоринга для физических лиц |
| --- | --- |
| Код проекта | BANK-CRS-2026-001 |
| Заказчик | Департамент розничного кредитования |
| Исполнитель | Команда Data Science |
| Плановый срок | 01.01.2026 - 28.04.2026 |
| Тип проекта | Аналитический проект с ML-прототипом |

# Контекст проекта

Ручная оценка кредитных заявок увеличивает срок принятия решения и создает риск субъективных ошибок.

# Целевое состояние

Разработать модель, которая оценивает вероятность дефолта клиента и помогает принимать кредитное решение.

# Основные работы

Собрать исторические данные по заявкам.

Очистить данные и подготовить признаки.

Обучить несколько моделей машинного обучения.

Подготовить прототип сервиса скоринга.

# Планируемые результаты

Обученная модель расчета вероятности дефолта.

Таблица сравнения моделей и выбранная лучшая модель.

Интерпретация ключевых факторов риска.

Рекомендации по внедрению в кредитный процесс.

# Показатели успеха

ROC-AUC не ниже 0.75

F1-score не ниже 0.62

# Ограничения и риски

Низкое качество данных может снизить точность модели.

Дисбаланс классов может ухудшить выявление дефолтов.

Регуляторные ограничения могут повлиять на состав признаков.

# Критерии приемки

Подготовлены данные и описание источников.

Модель или аналитический прототип достигает целевых метрик.

Итоговый отчет согласован с заказчиком.