АО «БАНК»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Прогнозирование оттока клиентов для малого бизнеса»

# Карточка инициативы

Название: Прогнозирование оттока клиентов для малого бизнеса

Идентификатор: BANK-CHURN-2026-002

Заказчик проекта: Департамент клиентского опыта

Команда исполнения: Команда клиентской аналитики

Срок реализации: с 01.02.2026 по 28.06.2026

# Проблема

Банк поздно замечает клиентов с высоким риском ухода и теряет время для удерживающих действий.

# Главная цель

Построить модель прогноза оттока и выделить клиентов для приоритетной коммуникации.

Период выполнения указан отдельно: 01.02.2026 - 28.06.2026.

# План действий

Сформировать витрину клиентской активности.

Согласовать определение оттока.

Обучить и сравнить модели классификации.

Подготовить выгрузку клиентов высокого риска.

# Что должно быть получено

Модель расчета вероятности оттока клиента.

Сегменты клиентов по уровню риска.

Список факторов, влияющих на вероятность ухода.

Рекомендации для удерживающих кампаний.

# KPI проекта

ROC-AUC не ниже 0.78

Recall@Top20 не ниже 0.55

# Что может помешать

Неполная история каналов может скрыть важные сигналы.

Неверное определение оттока приведет к слабой бизнес-ценности.

Задержка обновления данных снизит актуальность рекомендаций.